Table of Contents

# 1	Projeto Programação

Sistema de Gestão de Biblioteca - LibraryManager

Aluno: João Pedro Carvalho
Data: 11/06/2026
Disciplina: UFCD 10790 – Projeto de Programação

## 1.1	1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Biblioteca simples em Python, denominado LibraryManager.

O objetivo é facilitar a organização e empréstimo de livros numa biblioteca pessoal ou escolar, resolvendo problemas como perda de registos de empréstimos, dificuldade em localizar livros e falta de controlo de stock. A aplicação colmata estas lacunas ao permitir o registo rápido de livros, gestão de utilizadores e rastreio de empréstimos com alertas de devoluções.

## 1.2	2. Âmbito do Projeto

Objetivos Gerais:
- Desenvolver um sistema que facilite a organização e gestão de uma biblioteca.
- Permitir o controlo completo do ciclo de vida dos livros (entrada, empréstimo, devolução).
- Proporcionar uma interface simples e intuitiva para utilizadores não técnicos.

Funcionalidades Principais:
- Adicionar, listar, editar e remover livros;
- Registar empréstimos e devoluções de livros;
- Consultar histórico de empréstimos;
- Pesquisar livros por título, autor ou ISBN;
- Visualizar livros disponíveis e em empréstimo.

Restrições:
- Interface baseada em consola (linha de comandos);
- Desenvolvido apenas em Python;
- Armazenamento de dados em ficheiros (JSON);
- Sem interface gráfica (GUI) ou versão web;
- Foco na funcionalidade principal, sem integração com pagamentos ou notificações externas.

## 1.3	3. Requisitos

### 1.3.1	Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Nome do Requisito | Descrição Detalhada | Ator | Prioridade | Critério de Aceitação | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Adicionar Livro | Adicionar livro com título, autor, ISBN, género, ano e quantidade | Bibliotecário | Alta | Livro aparece na listagem com dados corretos | Gestão de Livros |
| RF02 | Listar Livros | Listar todos os livros com título, autor, ISBN e stock | Utilizador / Bibliotecário | Alta | Lista é exibida corretamente | Gestão de Livros |
| RF03 | Pesquisar Livros | Pesquisar por título, autor ou ISBN | Utilizador | Alta | Resultados relevantes são mostrados | Gestão de Livros |
| RF04 | Editar Livro | Editar dados de um livro existente | Bibliotecário | Alta | Alterações são guardadas e visíveis | Gestão de Livros |
| RF05 | Remover Livro | Remover livro do catálogo | Bibliotecário | Alta | Livro removido não aparece mais | Gestão de Livros |
| RF06 | Registar Empréstimo | Registar empréstimo verificando stock | Utilizador / Bibliotecário | Alta | Stock decrementado e empréstimo registado | Empréstimos |
| RF07 | Registar Devolução | Registar devolução e atualizar stock | Utilizador / Bibliotecário | Alta | Stock incrementado e estado atualizado | Empréstimos |
| RF08 | Consultar Empréstimos Atuais | Ver livros atualmente emprestados | Utilizador / Bibliotecário | Alta | Lista de empréstimos ativos é exibida | Empréstimos |
| RF09 | Histórico de Empréstimos | Consultar histórico de empréstimos | Bibliotecário | Média | Histórico ordenado por data | Relatórios |

### 1.3.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Nome | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | Interface de consola intuitiva com menus claros | Alta |
| RNF02 | Desempenho | Todas as operações instantâneas (< 1 segundo) | Alta |
| RNF03 | Segurança | Validação de dados de entrada e armazenamento seguro | Média |
| RNF04 | Manutenibilidade | Código modular, comentado e organizado em classes | Alta |
| RNF05 | Persistência | Dados guardados em ficheiro JSON | Alta |
| RNF06 | Compatibilidade | Funciona em Python 3.8+ (Windows, Linux, macOS) | Baixa |

## 1.4	4. Plano de Projeto

### 1.4.1	Cronograma das Atividades

| Semana | Atividades Principais | Data Estimada | Responsável | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarefa 1 + Tarefa 2 + GitHub | 09/06 - 15/06/2026 | Estudante | Concluído |
| 2 | Tarefa 3 + Arquitetura + Início código | 16/06 - 22/06/2026 | Estudante | Concluído |
| 3 | Desenvolvimento completo | 23/06 - 29/06/2026 | Estudante | Concluído |
| 4 | Testes + Relatório | 30/06 - 06/07/2026 | Estudante | Concluído |
| 5 | Apresentação e Documentação | 07/07 - 13/07/2026 | Estudante | Pendente |

### 1.4.2	Diagrama de Arquitetura

+---------------------+
                    |     Interface       |
                    |   Console (Menu)    |
                    +----------+----------+
                               |
                               v
                    +---------------------+
                    |   Controladores     |
                    |  (BookManager,      |
                    |   LoanManager)      |
                    +----------+----------+
                               |
                 +-------------+-------------+
                 |                           |
                 v                           v
    +---------------------+       +---------------------+
    |     Modelos         |       |     Persistência    |
    | (Classe Livro,      |<----->|   (JSON)            |
    |  Classe Empréstimo) |       |                     |
    +---------------------+       +---------------------+

## 1.5	5. Implementação

O projeto foi implementado em Python com Programação Orientada a Objetos.

Repositório GitHub: [Inserir link aqui]

## 1.6	6. Conclusões

Projeto completo, funcional e bem documentado.
Melhorias futuras: interface gráfica com Tkinter.